«СОГЛАСОВАНО»

Территориальный отдел

Управлении Роспотребнадзора по КБР

 в г.Нарткала \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шипшев Р.Х.

Р.М. Шипшев

 План

мероприятий по улучшению качества питьевой воды в с.п.Ташлы-Тала на

2016 -2020 годы

 «УТВЕРЖДАЮ»

Глава местной администрации

с.п.Ташлы-Тала

Лескенского муниципального района

КБР\_\_\_ Токуев Б.М.

2016 год

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии установленными требованиями согласно Федерального закона от 07.12.2011 № 416- ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», программа разработана на основе существующего состояния объектов водоснабжения. |
| **Разработчики** | Местная администрация с.п. Ташлы-Тала ресурсоснабжающая организация ООО «ВЛЕТТ» «««ВЛЕТТ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Сроки реализации** | 2016-2020 гг. |
| Цели и задачи | Целью являются обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан. Задачи:* улучшение качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм;
* обеспечение надежности и бесперебойности работы систем питьевого водоснабжения и водоотведения;

обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности при эксплуатации объектов систем водоснабжения и водоотведения. |
| Важнейшие целевые индикаторы | Целевыми индикаторами являются:* обеспечение с.п.Ташлы-Тала водопроводом

увеличение доли населения, потребляющего питьевую воду надлежащего качества до 100% |
| Ожидаемые результаты реализации | обеспечение обустройства водопроводной линии -увеличение срока эксплуатации объектов водоснабжения и водоотведения;-повышение качества услуг, предоставляемых системами коммунальной инфраструктуры по водоснабжению водоотведению. |

План мероприятий по улучшению качества питьевой воды в сельском поселении Ташлы-Тала на 2016-2020 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | наименование мероприятия | период проведения, годы | Ответственный |
| 1 | Обеспечение безопасной эксплуатации централизованных систем водоснабжения | в течение всего периода | ООО «ВЛЕТТ» |
| 2 | Выявление бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения | в течение всего периода | Администрация с.п.Ташлы-Тала |
| 3 |  Определение мест отбора проб воды | 2016-2017гг. | Администрация с.п.Ташлы-Тала |
| 4 | Проведение лабораторных исследований качества воды в централизованных системах водоснабженияИсточник питьевого водоснабжения (скважина) на-Оргонолептические показатели-1 раз в месяц,Обобщенные показатели 1 раз в месяц, неорганические и органические вещества – 1 раз в квартал, микробиологические показатели – 1 раз в месяц, радиологические показатели – 1 раз в год;Разводящая сеть на-Органолептические показатели, микробиологические показатели – 2 раза в месяц на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»  | в течение всего периода | Лаборотория ГКУ КБР «Водоканал-анализ» |
| 5 | Заключение договоров с абонентами | Постоянно | ООО «ВЛЕТТ» |
| 6 | Подключение объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения при наличии технической возможности | при поступлении заявлений | Подрядчик объекта капитального строительства |
| 7 | Размещение в средствах массовой информации и официальном сайте в сети Интернет сведений о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием центральных систем холодного водоснабжения | Ежемесячно в течение всего периода | Администрация с.п.Ташлы-Тала |
| 8 | Проведение технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения | Ежегодно | ООО «ВЛЕТТ» |
| 9 | Замена ветхой водопроводной сети протяженностью 0,5 км. | В течение всего периода | Администрация с.п.Ташлы-Тала |
| 10 | Прокладка новой водопроводной линии | До 2020 года | Администрация с.п.Ташлы-Тала |
| 11 | Уведомление абонентов, орган местного самоуправления, а также ТО Управления Роспотребнадзора по КБР в Урванском районе о случае временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения,транспортировки воды в соответствии с ФЗ № 416 от 07.12.2011 г. «Оводоснабжении и водоотведении» | В течение одного дня со дня прекращения или ограничения |  ООО «ВЛЕТТ» |
| 12 | Разработка и согласование проекта ЗСО источника водоснабжения. | Февраль-март 2017 г. | Администрация с.п.Ташлы-Тала |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 Одним из основных принципов жизнеобеспечения с.п. Ташлы-Тала, возложенных на нас Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», являются вопросы водоснабжения и водоотведения населенного пункта.

 Существующая система внутрисельского водоснабжения и водоотведения была введена в эксплуатацию в 1984году.

 Водоснабжение с.п. Ташлы-Тала - это 7860 км. основных водопроводных сетей, диаметром от 110 до 159 мм, два накопительных резервуара по 25м 3 , 16 колодцев.

 В 2015 году завершено строительство самотечного водовода от родников в ущелье Хазнидон до с.п.Ташлы-Тала общей протяженностью 13,2 км водопроводной трубой диаметром 110 мм. Вода самотеком подается в накопительный резервуар с последующим распределением по внутрисельской сети. Дебит воды позволяет обеспечить бесперебойной и качественной питьевой водой весь населенный пункт на 100 %.

Проблемы:

1.Реконструкция ветхих водопроводных сетей.

2.Платежеспособность населения.